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ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

	Загальні положення

	1.
	Терміни, які вживаються в тендерній документації

	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

	2.
	Інформація про замовника торгів:
	


	2.1.
	Повне найменування:
	 Відділ капітального  будівництва Броварської міської ради

	2.2.
	Місцезнаходження:
	 бул..Незалежності,4-А,  м.Бровари, Київська область, поштовий індекс 07400

	2.3.
	Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
	Павлик Людмила Олександрівна, начальник відділу капітального будівництва Броварської міської ради, Хребтова Тетяна Леонтіївна, головний спеціаліст відділу.
Телефони: (04594) 5-32-49; тел./факс (04594) 5-21-37,
 e-mail: vkbbrovary@ukr.net

	3.
	Процедура закупівлі
	Відкриті торги

	4.
	Інформація про предмет закупівлі
	

	4.1.
	Назва предмета закупівлі
	закупівля робіт на проектування об’єкту:
«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області»,
 згідно :   ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів»
Код ДК 021-2015 (CPV) 99999999-9 - Не визначено
Код ДК  -1263.3 - Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

	4.2.
	Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції:
	лоти не передбачені
	

	4.3.
	Місце, кількість, обсяг виконання робіт :
	Територія виконавця; проектні роботи в кількості 1шт.; зміст та обсяг виконання згідно: ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів»

	4.4.
	Строк виконання робіт
	До 15.11.2016

	5.
	Недискримінація учасників
	Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

	6.
	Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
	Валютою тендерної пропозиції є гривня.
 

	7.
	Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено тендерні пропозиції
	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

	Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

	1.
	Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації
 
	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.

	2.
	Внесення змін до тендерної документації
	Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


	Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

	1.
	Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції





	Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:
· інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; 
· інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
· інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); 
· документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;
· документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
· інформацією про субпідрядника (субпідрядників) (у разі закупівлі робіт);
       Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.
Приклади формальних порушень, які не призведуть до відхилення тендерної пропозиції: документи підготовлені безпосередньо учасником не містять дату створювання документу та реєстраційний номер.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
 Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана тендерна пропозиція  вноситься автоматично до реєстру.
Документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, повинні надаватись на бланку підприємства, містити дату створювання документу, реєстраційний номер і підпис уповноваженої особи. 

Усі сторінки тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, які містять будь-яку інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, крім оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій документів завірених нотаріально.
[bookmark: _GoBack]Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що містять технічний опис предмеьа закупівлі, подаються в окремому файлі. 

Документи, що вимагаються цією тендерною документацією  Учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель (далі – Система) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому кольоровому вигляді у форматі pdf або jpg.

Якщо документи мають більш ніж одну сторінку, всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування). Якщо документ неможливо сканувати в один файл, то кожна сканована сторінка повинна мати назву того ж документу та номер сторінки. 

	2.
	Забезпечення тендерної пропозиції

	
Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

	3.
	Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
	

	4.
	Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
	Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
· відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
· погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

	5.
	Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені статтею 17 Закону
	І. Кваліфікаційні критерії:
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 
1.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази (технологічного обладнання, обчислювальної, розмножувальної техніки, оргтехніки, відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання проектно-вишукувальних робіт). 
1.2. У разі залучення до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідрядних спеціалізованих організацій, довідку, складену в довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази (технологічного обладнання, обчислювальної, розмножувальної техніки, оргтехніки, відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання проектно-вишукувальних робіт) у цих організацій.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 
2.1. Довідка, складена у довільній формі, про укомплектованість  інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників, що мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, категорії інженер – проектувальник для забезпечення інженерно-будівельного проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів» (надати сканкопії сертифікатів інженерів-проектувальників).
2.2. У разі залучення до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідрядних спеціалізованих організацій, довідка, складена в довільній формі, про укомплектованість цих організацій інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників, що мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, категорії інженер – проектувальник для забезпечення інженерно-будівельного проектування відповідно окремих розділів зазначених в ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» , ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів» (надати сканкопії сертифікатів інженерів-проектувальників).
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:
3.1. Довідка про виконані аналогічні договори (не менше одного) з зазначенням найменування контрагента, предмету договору та реквізитів контрагента для зв’язку.
3.2. Викопіювання з одного із останніх договорів, що наведені в довідці (п.3.1.) в частині предмету закупівлі, реквізитів сторін та копію експертного звіту експертної організації на розроблену проектно-кошторисну документацію відповідно до цього договору.
3.3. У разі залучення до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідрядних спеціалізованих організацій, довідка, складена в довільній формі цією організацією, з відповідою пунктам 3.1. та 3.2.  цього розділу інформацією
      Відсутність документів, які не передбачені законодавством для учасників у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.
ІІ. Вимоги, встановлені статтею 17 Закону:
1.    Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію в разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником , внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 
3) службову (посадову) особу учасника , яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа, яка є учасником , була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника , яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному реєстрі юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України»Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
10)  юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10  Закону. 
4. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на роботи, що викониватимуться за Договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату процедури закупівлі.
5. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі (довідки) наступного змісту: 
«Ми, _______(назва учасника), цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 17 Закону України  «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності таких підстав:.
Підпис керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали
6. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством  відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
[bookmark: n308]Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частини другої статті 17Закону крім відкритих реєстрів , доступ до яких є вільним
[bookmark: n309]Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.
2.2. Витяг з реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які володіють пакетом акцій, який становить 25% і більше статутного капіталу Учасника  або довідка в довільній формі (створена учасником)  з зазначенням відповідних даних (вимога стосується тільки акціонерних товариств);
2.3. Статут (зі змінами), або інший установчий документ (для юридичних осіб).

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не відповідає кваліфікаційним критеріям, його тендерна пропозиція відхиляється відповідно до частини першої статті 30 Закону.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним критеріям, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. Такі документи подаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. 

Примітка: 
1.В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів зазначених в цій документації, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів. 

	6.
	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником по формі наведеній в Додатку 2 до тендерної документації, включаючи всі документи зазначені у даному додатку.

	7.
	Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)
	У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю з наданням відповідної ліцензії.

	8.
	Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

	Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.


	Подання та розкриття тендерної пропозиції

	1.
	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 
10.09.2016 року	
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.


	2.
	Дата та час розкриття тендерної пропозиції
	Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.
У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі, електронною системою закупівель автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.


	Оцінка тендерної пропозиції

	1.
	Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

	Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі одного критерію – ціна з ПДВ.
[bookmark: n484]      Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної
пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює
повідомлення в електронній системі закупівель одразу після прийняття рішення.
    У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників,
що вважається найбільш економічно вигідною. 
     Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох учасників, процедура закупівлі відміняється. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
       За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з цим Законом.
        Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв,  наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.. 
[bookmark: n482]        

	2.
	Інша інформація
	 Електронний аукціон
        1. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін абоприведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі
реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни/приведені ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна/приведена
ціна. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою
пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
         2. Для підтвердження тендерної пропозиції іншим вимогам документації, учаснику необхідно надати на фірмовому бланку з : Підписом керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали:

1. Лист – згода щодо дозволу на обробку персональних даних, Додаток 6  до цієї  тендерної документації.
2. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням оформлених у відповідності до чинного законодавства.
Повноваження учасника – фізичної особи підтверджуються документами: паспортом; довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду.
3. Лист – згода з проектом договору, зазначеного у Додатку 3 до тендерної документації наступного змісту:
«Ми ________ цим листом погоджуємося з проектом договору, зазначеного у Додатку 3 до тендерної документації на закупівлю. 
4. Інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт  як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або лист про відсутність суб’єкта господарювання як субпідрядника залученого до виконання робіт.
6. Лист – згода з технічними вимогами, Додаток 2 до тендерної цієї тендерної документації.
7. Розрахунок договірних цін.



Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. Такі документи подаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. 

Примітка: В разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів зазначених в цій документації, такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

	3.
	Відхилення тендерних пропозицій
	[bookmark: n498] Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: 
[bookmark: n499][bookmark: n502]учасник:
- не   відповідає   кваліфікаційним   критеріям, установленим статтею 16 Закону;
[bookmark: n501]- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
[bookmark: n503]- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
[bookmark: n504]- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
[bookmark: n505][bookmark: n506]- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
        Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.


	Результати торгів та укладання договору про закупівлю

	1.
	Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
	Замовник відміняє торги в разі:
· [bookmark: n510]відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
· [bookmark: n511]неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
· [bookmark: n512]порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
· [bookmark: n513]подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
· [bookmark: n514]допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
· [bookmark: n515]відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
[bookmark: n516][bookmark: n517]Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
· [bookmark: n519]якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
· [bookmark: n520]якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
· [bookmark: n521]скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
[bookmark: n522]Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.

	2.
	Строк укладання договору

	        Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження
переможця торгів.
       Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.
        Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір
про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
        Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону та інші документи зазначені в Додатку № 5 до тендерної документації.
      Переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження виду діяльності, що відповідає предмету закупівлі.  

	3.
	Проект договору про закупівлю

	
Проект договору про закупівлю зазначено в Додатку №3 до тендерної документації.

	4.
	Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
	Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
[bookmark: n579]Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
[bookmark: n580]1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
[bookmark: n581]2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
[bookmark: n582]3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
[bookmark: n583]4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
[bookmark: n584]5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
[bookmark: n585]6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
[bookmark: n586]7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
[bookmark: n587]8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.
[bookmark: n588]Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

	5.
	Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
	У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

	6.
	Забезпечення виконання договору про закупівлю
	Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.



[bookmark: _Toc410656263]Додаток 1
Бланк підприємства			 до тендерної документації
__________№__________                                                   Голові тендерного комітету
				            відділу капітального будівництва
					Броварської міської ради
                      
                                                                                               Павлик Л.О.                                        


[bookmark: _Toc410656265]Форма пропозиції 1

	Відомості про учасника процедури закупівлі 2

	Повне найменування  учасника
	

	Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)
	

	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)
	

	Місцезнаходження
	

	Назва банку
	

	МФО банку
	

	Поточний  рахунок
	

	Адреса банку
	

	Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)
	

	Факс, електронна адреса
	

	Інша інформація 
	

	Цінова тендерна пропозиція

	         Ми, _______________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт на проектування об’єкту:
«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області»,   розроблену згідно :   ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів» Код ДК 021-2015 (CPV) 99999999-9 – Не визначено, Код ДК  -1263.3 - Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ), в тому числі ПДВ_____________(сума цифрами та прописом) (без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ).  

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.
 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу  повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення.
5. Строк виконання робіт ______________________ .


	Підпис керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали


1  - Цінову тендерну пропозицію, приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону, учасник, пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, надає (завантажує в Систему) протягом 1 (ого) робочого дня з дня проведення Аукціону, тобто на наступний робочий день. А у випадку відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, та розгляду наступної тендерної пропозиції цінову тендерну пропозицію, приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону, учасник пропозиція якого є наступною, надає (завантажує в Систему) протягом 1 (ого) робочого дня з дня оприлюднення інформації про відхилення тендерної пропозиції учасника, тобто на наступний робочий день.


2 - інформація про учасника буде використана при укладанні договору

	





















Додаток 2
Бланк підприємства			 до тендерної документації
__________№__________                                                   Голові тендерного комітету
				            відділу капітального будівництва
					Броварської міської ради
                      
                                                                                               Павлик Л.О.    

     Лист – згода з технічними вимогами (Додаток 2 до тендерної документації) наступного змісту:
.                               
«Ми ________________(учасник) цим листом погоджуємося з технічними вимогами, зазначеними у Додатку 2 до тендерної документації на закупівлю _________________________________________
(предмет закупівлі). 

	

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа
	

(підпис)



	

       (П.І.П.)






	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


на закупівлю робіт на проектування об’єкту:
«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області»,  згідно :   ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДБН В.2.2-3-97«Будинки та споруди навчальних закладів» Код ДК 021-2015 (CPV) 99999999-9 - Не визначено     Код ДК  -1263.3 - Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 

	№ п/п
	Перелік основних даних і вимог
	Основні дані і вимоги

	1. 
	Назва та місцезнаходження об’єкта будівництва
	1. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області 


	2. 
	Підстава для проектування
	2.1. Рішення Броварської міської ради:
від 07.06.2016 №213-15-07 Про внесення змін до  «Міської програми по будівництву та реконструкції об’єктів соціального  призначення на 2016 – 2020 роки»,  затвердженої рішенням Броварської міської ради від 28 січня 2016 року за № 95-06-07
2.2. Кадастровий план земельної ділянки площею 3,7371га 

	3. 
	Вид будівництва
	3.1.Нове будівництво.

	4. 
	Дані про інвестора
	4.1.  Броварська міська ради
4.2. Інші, визначені у встановленому законодавством України порядку.

	5. 
	Дані про замовника
	5.1.Відділ капітального будівництва Броварської міської ради

	6. 
	Джерела фінансування 
	6.1. Кошти міського бюджету.

	7. 
	Дані про генерального проектувальника
	Визначається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України з урахуванням стадійності проектування.

	8. 
	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії
	8.1.Стадійність проектування буде визначена відповідно до вимог ДБН:
- В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;
- А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

	9. 
	Інженерні вишукування
	Надається замовником, склад та об’єм узгоджується з «Підрядником» відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України

	10
	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкта
	  10.1. ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»

	11. 
	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів (черг)
	Без черг та виділення пускових комплексів.

	12
	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації
	12.1. Відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класс наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» та пп. 4.5 і 4.6 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
12.2. Клас наслідків (відповідальності) та категорію складності об’єкта підтвердити розрахунком та погодити з Замовником.

	14. 
	Вказівки про необхідність:
	

	14.3.
	попередніх погоджень проектних рішень
	Обов’язково з управлінням освіти Броварської міської ради та  згідно чинного законодавства.

	14.4.
	виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень, інтер’єрів, їх склад та форма
	За необхідності, визначається в процесі проектування на відповідних стадіях проектування.

	14.5.
	виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва
	За необхідності, визначити в процесі проектування та узгодити із Замовником.

	15. 
	Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта
	15.1. Відповідно до вимог
 чинних нормативно-правових актів України. 

	16. 
	Вимоги щодо доступності об’єктів та надання послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	16.1. Відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України


	17. 
	Основні вимоги до проектування
	17.1. Проектну документацію розробити відповідно до вимог:
· Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45 (зі змінами);
17.2. Склад та зміст проектної документації на об’єкт будівництва (на відповідних стадіях проектування) відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014, який має бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.
17.3. Оформлення проектної документації у відповідності до вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації».
17.4. Проектна документація передається Замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках та на електронних носіях. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях визначаються умовами договору.
17.5. Замовником експертизи проектної документації на відповідних стадіях проектування виступають проектні організації, визначені на відповідних стадіях проектування.



Примітка: Технічні вимоги є основою завдання на проектування  об’єкту:
«Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області» та можуть бути уточнені Замовником з визначеною відповідно до законодавства проектною організацією.


Тендерна пропозиція повинна відповідати вимогам зазначеним у Додатку 2 до тендерної документації.


Додаток 3
до тендерної документації 

                                                     
ПРОЕКТ  ДОГОВОРУ


ДОГОВІР  НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ  № 

м. Бровари	 «____»__________2016 р.

Відділ капітального будівництва Броварської міської ради Київської області, в особі начальника відділу Павлик Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Положення (надалі – «Замовник») з однієї сторони, і  ___________________________________________________________________________________
(назва контрагента, з яким укладається Договір)
 в особі  ___________________________________________________________________________
(посада ПІБ уповноваженої особи на підписання Договору) 
який(а) діє на підставі ___________________________ (надалі – «Підрядник»), з іншої сторони, 
надалі разом –  Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник  зобов’язується виконати проектні роботи на «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області», (надалі - роботи) (Код ДК 021-2015 (CPV) 99999999-9 - Не визначено
Код ДК  -1263.3 - Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити їх.
1.2. Роботи, визначені п. 1.1. цього Договору, в себе включають:
1.2.1. Розробку проектної документації відповідно до Завдання на проектування будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2640 учнів по вул.Симоненка Василя,103 в 5 мікрорайоні ІУ житлового району м.Бровари  Київської області», (надалі – Завдання на проектування), та з дотриманням вимог чинного законодавства, державних будівельних норм (ДБН), зокрема: 
- В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;
- А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
        1.2.2. Передачу проектної документації до експертної організації для проведення її експертизи  та отримання на неї позитивного експертного звіту (стадії  «П») відповідно до чинного законодавства.
1.3. Зміст, обсяги, склад робіт (проектної документації) за цим Договором визначаються Завданням на проектування (Додаток _), терміни виконання робіт -  Календарним планом фінансування та виконання робіт (далі – Календарний план, Додаток _), які є невід'ємними частинами цього Договору.
1.4. Завдання на проектування розробляється Замовником та Підрядником з урахуванням  Технічних вимог (тендерної документації) і затверджується у встановленому чинним законодавством порядку. 
З об’єктивних причин, Завдання на проектування може бути затверджене головним розпорядником бюджетних коштів після підписання цього Договору Сторонами. 
         1.5. Обсяги закупівлі робіт, що є предметом цього Договору, можуть бути зменшені в залежності від реального фінансування видатків та виробничих потреб Замовника.


1. ЯКІСТЬ РОБІТ
          2.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати Завданню на проектування та іншим вихідним даним на проектування, містобудівній документації, вимогам чинного законодавства України, державним будівельним нормам України, національним стандартам України, а також умовам цього Договору.
          2.2. Підрядник гарантує Замовнику якість проектних рішень, що забезпечать строк експлуатації споруд, побудованих згідно розробленої відповідно до цього Договору проектної  документації , не менше 100 років відповідно до ДБН В.1.2-14-2009 « Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ (СУМА ДОГОВОРУ)
3.1. Вартість робіт, визначених в п.1.1. цього Договору, становить____________ (____________________)(сума цифрами та прописом)грн., крім того ПДВ 20%________ (___________________)(сума цифрами та прописом) грн.,           всього з ПДВ ____________(____________________________)(сума цифрами та прописом) грн. відповідно до ______________, Додаток __, що є невід’ємною частиною цього Договору.(вартість робіт визначається відповідно  до вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі).
3.2. Вартість робіт (сума Договору) може бути змінена за взаємною згодою Сторін з підстав визначених чинним законодавством України, шляхом укладання відповідних додаткових угод до Договору.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ
ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
4.1. Фінансове забезпечення зобов’язань Замовника за цим Договором здійснюється за рахунок коштів міського бюджету передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Бровари на 2016 рік та наступні роки, в порядку, визначеному  Бюджетним кодексом України та відповідно до інших вимог чинного бюджетного законодавства. 
4.2. Строки фінансування робіт визначаються в Календарному плані (Додаток _), до даного Договору).
4.3. Бюджетне фінансове зобов’язання Замовника за цим Договором визначається відповідно до доведених планових показників відповідних цільових бюджетних призначень, затверджених у встановленому законодавством порядку, та в межах встановлених бюджетних асигнувань.
Обсяги фінансування робіт за цим Договором підлягають зміні у випадку зміни у відповідному бюджетному періоді показників відповідних цільових бюджетних призначень. У цьому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору шляхом укладання додаткових угод.
4.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті України – гривні, поетапно відповідно до визначеного джерела фінансування робіт (етапу робіт), в безготівковій формі. 
4.5. Розрахунок за якісно виконані роботи здійснюється Замовником на підставі підписаних Сторонами Актів здавання-приймання виконаних робіт відповідного(-них)      етапу(-ів) робіт, в межах не більш як 90% від загальної вартості робіт за Договором, за рахунок коштів міського бюджету - протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акта здавання-приймання виконаних робіт, за умови наявності на реєстраційному рахунку Замовника бюджетних коштів цільового призначення для фінансування закупівлі робіт, передбачених Договором. У випадку відсутності бюджетних коштів на реєстраційному рахунку Замовника для оплати робіт Замовник здійснює розрахунок протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання ним бюджетних коштів для фінансування закупівлі робіт на свій реєстраційний рахунок.
4.6. Остаточний розрахунок (10% від загальної вартості робіт за цим Договором) за якісно виконані роботи здійснюється Замовником після передачі Підрядником повного комплекту проектної документації відповідно до п. 5.8  цього Договору, на підставі підписаного сторонами Акта здавання-приймання виконаних робіт за рахунок коштів міського бюджету - протягом 5-ти (п’яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акта здавання-приймання виконаних робіт, за умови наявності на реєстраційному рахунку Замовника бюджетних коштів цільового призначення для фінансування закупівлі робіт, передбачених Договором. У випадку відсутності бюджетних коштів на реєстраційному рахунку Замовника для оплати робіт Замовник здійснює розрахунок протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання ним бюджетних коштів для фінансування закупівлі робіт на свій реєстраційний рахунок.
4.7. Датою оплати вважається дата списання коштів з рахунку Замовника на рахунок Підрядника.  
4.8. У разі дострокового виконання робіт Підрядником Замовник має право, за умови реальної фінансової можливості, достроково прийняти виконані роботи та оплатити їх  відповідно до п.п. 4.4-4.6 цього Договору.

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
5.1. Підрядник розпочинає виконання робіт_______ (визначається під час укладання Договору). 
5.2. Строк виконання робіт – ________  (визначається відповідно до вимог тендерної документації та умов пропозиції переможця процедури закупівлі ).
5.3.  Місце виконання робіт: територія Підрядника. 
5.4. Підрядник виконує роботи постадійно за письмовою вказівкою Замовника, а кожну стадію – поетапно відповідно до вимог цього Договору, державних будівельних норм та правил, чинного законодавства України та Завдання на проектування, у встановлені Календарним планом (Додаток __ до Договору, що є його невід’ємною частиною) строки. 
5.5. Здавання та приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами поетапно шляхом підписання Актів здавання-приймання виконаних робіт. Розроблена проектна документація приймається Замовником за окремими виконаними етапами робіт згідно накладних та Актів здавання-приймання виконаних робіт і передається Підряднику на відповідальне зберігання за актами передачі-приймання на відповідальне зберігання проектної документації. 
До завершення виконання усіх робіт за цим Договором та отримання позитивного експертного звіту, відповідно до п. 1.2.2 цього Договору, проектна документація  перебуває на відповідальному зберіганні Підрядника.
5.6. Замовник зобов'язаний розглянути Акт здавання-приймання виконаних робіт та надану Підрядником  відповідно до нього проектну  документацію і протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання  підписати наданий Підрядником відповідний Акт здавання-приймання виконаних робіт, та передати його Підряднику, або надати мотивовану відмову від приймання виконаних робіт з переліком необхідних доопрацювань та строками їх усунення.
5.7. Строки виконання робіт, за погодженням Сторін, можуть змінюватись шляхом внесення відповідних змін до Договору  , про що Сторонами укладається відповідна додаткова угода .
5.8. Датою завершення виконання робіт за цим Договором вважається дата підписання Акта здавання-приймання виконаних робіт за кінцевим етапом та передачі Замовнику комплекту проектної документації (у 4-х примірниках та на електронних носіях) разом з позитивним експертним звітом, передбаченим п. 1.2.2 цього Договору,  за накладною та актом зняття з відповідального зберігання виконаної проектної документації. Зобов’язання Підрядника вважаються виконаними в повному обсязі з дати завершення виконання робіт.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно приймати виконані Підрядником роботи, в разі відсутності зауважень щодо їх виконання або надавати вмотивовані зауваження. 
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані Підрядником роботи відповідно до умов розділу 4 цього Договору. 
6.1.3. У випадку припинення робіт з власної ініціативи, оплатити Підряднику фактично виконаний обсяг робіт на підставі відповідного акта припинення робіт, в порядку визначеному розділом 4 цього Договору. 

6.2. Замовник має право:
6.2.1. Контролювати хід, якість, обсяги виконання робіт, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника. 
6.2.2. Достроково, в односторонньому порядку  розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це Підрядника у письмовій формі у строк, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до запланованої дати розірвання.
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та їх вартість (суму Договору) залежно від реального фінансування видатків, шляхом внесення відповідних змін до цього Договору.
6.2.4. Залучати фахівців управління освіти або сторонніх експертів для оцінки якості та приймання робіт від Підрядника.
6.3.    Підрядник зобов’язаний: 
6.3.1. Якісно та у встановлені строки  виконати проектні роботи відповідно до умов цього Договору.
6.3.2. Отримати та передати Замовнику за накладною позитивний експертний звіт                   на проектні роботи, визначені в п. 1.1 цього Договору, разом з розробленою проектною документацією в порядку, визначеному розділом 5 цього Договору. 
          6.3.3. За свій рахунок усунути виявлені недоліки в виконаних роботах.
          6.4. Підрядник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за якісно та в повному обсязі виконані роботи відповідно до умов цього Договору.
6.4.2. Достроково виконати та здати Замовнику роботи за письмовим погодженням Замовника.
6.4.3. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації - за письмовим погодженням Замовника,  відповідаючи при цьому перед Замовником за результати виконаних ними робіт.
        6.5. Сторони мають право призупинити/ припинити роботи у разі, якщо в процесі їх виконання виявиться недоцільність подальшого виконання робіт, або неможливість подальшого фінансування невиконаного обсягу робіт. У разі тимчасової перерви (неможливості виконання)  робіт з причин, які не залежать від Підрядника, складається двосторонній Акт про перерву в роботі. У цьому випадку термін здавання робіт  відповідно подовжується.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання, або неналежне виконання договірних зобов’язань Замовник і Підрядник несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.
7.1.1. У разі порушення строків виконання робіт (за окремими етапами та в цілому за Договором) з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% від вартості невиконаних робіт за кожний день прострочення, а за прострочення виконання понад 30 (тридцять) днів, додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт.
7.1.2. За порушення умов Договору щодо якості виконаних робіт стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісно виконаних робіт.
7.1.3. У разі затримки виконання робіт (за окремими етапами та в цілому за Договором) більш, як на 30 (тридцять ) днів понад строків, передбачених Договором, Замовник має право достроково, в односторонньому порядку розірвати  Договір (повідомивши про це Підрядника письмово) стосовно невиконаних (неякісно виконаних) робіт без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник може понести у зв'язку з таким розірванням Договору. 
 7.2. У разі виявлення невідповідності проектної документації державним стандартам, нормам, вимогам, правилам тощо, Підрядник, на вимогу Замовника, зобов’язаний  відшкодувати в повному обсязі завдані збитки. 
7.3. Сплата пені та штрафу не звільняє винну Сторону від виконання нею своїх зобов’язань за цим Договором. 
7.4. У разі затримки бюджетного фінансування закупівлі робіт до Замовника не застосовуються будь-які штрафні санкції, передбачені чинним законодавством України.


8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
 	8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за  даним  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна тощо). 
 8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  даним Договором  внаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна негайно – в термін до 7 (семи) днів -  повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом настання обставин непереборної сили та строк їх дії підтверджується Довідкою Торгово-Промислової Палати України.
8.4. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше 6 (шести) місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за даним Договором відносно невиконаних робіт, та в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
8.5. Дострокове розірвання Договору не звільняє Замовника від зобов’язання оплатити Підряднику фактично виконаний ним обсяг робіт на момент розірвання Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі суперечки, які можуть виникнути між Сторонами під час виконання цього Договору або у зв’язку із ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому  порядку відповідно до чинного законодавства. 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1.	Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками і діє до _________, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
10.2. Сторони можуть продовжити строк дії Договору шляхом двостороннього підписання відповідної додаткової угоди у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.3. Дія Договору припиняється:
1. повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором;
1. за згодою Сторін;
1. з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11. ІНШІ УМОВИ
 11.1. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи та дозвільні документи (сертифікати тощо), які вимагаються чинним в Україні законодавством для виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.
   11.2. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.
   11.3. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюється шляхом вчинення відповідного письмового правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін та є його невід`ємною частиною.  
 11.4.  Кожна із Сторін зобов'язується повідомити іншу Сторону письмово про зміну свого місця реєстрації та/або місцезнаходження або банківських реквізитів, а також про зміну статусу платника податків, не пізніше п’яти робочих днів з моменту настання таких змін. 
11.5. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.
Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.6.  Сторони дійшли згоди, що вся кореспонденція, яка стосується виконання ними Договору, Замовником направляється на поштову адресу Підрядника, вказану у розділі «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін» Договору, а Підрядником направляється на адресу Замовника, відділу  капітального будівництва Броварської міської ради: бул.Незалежності, 4А,  м.Бровари, Київська область, 07400.
11.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій особі без попереднього письмового погодження із іншою Стороною. 
11.8. Результатом  виконання робіт за договором є проектна документація на створення об’єкту архітектури, як об’єкт авторського права.. Немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт авторського права належать Підряднику, а майнові права інтелектуальної власності на об’єкт авторського права –Замовнику і Підряднику спільно . 
	Підрядник здійснює авторський нагляд за дотриманням проектних рішень, визначених проектною  документацією, під час їх реалізації, за окремим договором.
         11.9. В усьому іншому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються  чинним законодавством України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: (визначається перелік додатків до Договору)
 

13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК :                                                                                              ПІДРЯДНИК:

	Відділ капітального будівництва 
Броварської міської ради

Юридична адреса:
07400 м. Бровари, вул. Гагаріна, 15
	_____________________________________


Юридична адреса:
Поштова адреса:

	Поштова адреса:
07400 м.Бровари бул.Незалежності, 4А
	


	
ЄДРПОУ 22202690
	
ЄДРПОУ ______________________

	р/р 35423201021759 
ГУ ДКСУ у Київській області 
МФО 821018
	р/р ____________________________ 
МФО __________________________

	Тел. (04594) 5-21-37
	Тел. (___)_______________________

	 
	

	Начальник відділу

___________________/ Л.О. Павлик
м.п.
	Директор

______________________/ __________
м.п.


  

Додаток 4
до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕНЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ  
ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

	І. Цінова

	1. Цінова тендерна пропозиція

	1.1. Розрахунок договірних цін.

	ІІ. Кваліфікаційні вимоги

	2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 
2.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази (технологічного обладнання, обчислювальної, розмножувальної техніки, оргтехніки, відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання проектно-вишукувальних робіт).

	2.2. У разі залучення до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідрядних спеціалізованих організацій, довідку, складену в довільній формі, про наявність матеріально-технічної бази (технологічного обладнання, обчислювальної, розмножувальної техніки, оргтехніки, відповідного програмного забезпечення, необхідного для виконання проектно-вишукувальних робіт) у цих організацій.

	3.Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 
3.1. Довідка, складена у довільній формі, про укомплектованість  інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників, що мають кваліфікаційні сертифікати (надати сканкопії) відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, категорії інженер – проектувальник для забезпечення  інженерно-будівельного проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів». 

	3.2. У разі залучення до виконання проектно-вишукувальних робіт субпідрядних спеціалізованих організацій, довідка, складена в довільній формі, про укомплектованість цих організацій інженерно-технічними працівниками, які мають необхідні знання та досвід, із зазначенням працівників, що мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, категорії інженер – проектувальник для забезпечення  інженерно-будівельного проектування відповідно окремих розділів зазначених в ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»  та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»;

	4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:
4.1. Довідка про виконані аналогічні договори (не менше одного) з зазначенням найменування контрагента, предмету договору та реквізитів контрагента для зв’язку.

	4.2. Викопіювання з одного із останніх договорів, що наведені в довідці (п.4.1.) в частині предмету закупівлі, реквізитів сторін та копію експертного звіту експертної організації на розроблену проектно-кошторисну документацію відповідно до цього договору.

	5. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі  у торгах згідно ст.17 Закону:
5.1. Довідка наступного змісту на фірмовому бланку: 
 «Ми ________ цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 17 Закону України  «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності таких підстав):
 Підпис керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали

	5.2. Витягу з реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які володіють пакетом акцій, який становить 25% і більше статутного капіталу Учасника  або довідка в довільній формі (створена учасником)  з зазначенням відповідних даних (вимога стосується тільки акціонерних товариств).

	5.3. Статут (зі змінами), або інший установчий документ (для юридичних осіб).

	6.Інші вимоги:
6.1. Форма пропозиції  згідно Додатку 1.
6.2. Лист – згода з проектом договору, зазначеного у Додатку 3 до тендерної документації наступного змісту:
«Ми ________ цим листом погоджуємося з проектом договору, зазначеного у Додатку 3 до тендерної документації на закупівлю»: 
Підпис керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали

	6.3. Лист – згода щодо дозволу на обробку персональних даних (Додаток 6 до тендерної документації ).

	6.4. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням оформлених у відповідності до чинного законодавства.
Повноваження учасника – фізичної особи підтверджуються документами: паспортом; довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду.

	6.5. Інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт  як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю або лист про відсутність суб’єкта господарювання як субпідрядника, залученого до виконання робіт та інформація про субпідрядників згідно вимог цієї тендерної документації.

	

	ІІІ. Технічні вимоги

	7. Підтвердження відповідності тендерної пропозиції  учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:
7.1. Лист – згода з технічними вимогами (Додаток 2 до тендерної документації) на фірмовому бланку: Підпис керівника підприємства, або уповноваженої на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали





** Документи, що вимагаються цією тендерною документацією Учасник повинен розмістити (завантажити) в Системі до кінцевого строку подання тендерних пропозицій у сканованому кольоровому вигляді.

Додаток 5
до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ*

	1. Копію документу, який підтверджує статус та повноваження особи на  підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше)

	2. Довідка (лист) податкового органу про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсна на дату укладення договору.

	3. Довідки про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених статтею 17 Закону України  «Про публічні закупівлі» для переможця, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини*):
3.1. Довідка видана Уповноваженим органом з зазначенням відомостей, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій (для фізичних осіб).
3.2. Довідка видана Уповноваженим органом з зазначенням відомостей, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій (для юридичних осіб).
* Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

	4 Копію паспорту (для фізичних осіб).



*Документи згідно даного додатку повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, крім оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) та копій документів завірених нотаріально.












Додаток 6
до тендерної документації


На бланку підприємства учасника ( в разі наявності)  

__________№__________                                                   Голові тендерного комітету
				            відділу капітального будівництва
					Броварської міської ради
                      
                                                                                               Павлик Л.О.                                        
Щодо дозволу на обробку                                                                                          
персональних даних
	




Лист-згода

        Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010  №2297-VІ даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, персональних даних, що надаються в складі нашої тендерної пропозиції, відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.
                      


Керівник підприємства, або уповноважена на ці дії особа, підпис,  прізвище, ініціали.








	Начальник відділу                                                                             Л.О.Павлик
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